# PROVINCIA DI BARI

Ord. N.	3								Altamura, 12.01.10

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 697 del 19.05.2009, come modificata ed integrata dalla determinazione dirigenziale n. 1251 del 18.09.2009, si concedeva alla Società VODAFONE ONMITEL N.V., l’utilizzo di porzione di area, in catasto al fg. 162 particella n. 2079, per una superficie di mq. 35,4 di proprietà comunale ubicata nel parcheggio del Palazzetto dello Sport di Via Manzoni, corrispondente all’aiuola centrale antistante il parco giochi, finalizzata all’installazione di una stazione radio base per la durata di nove anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione.

- con il medesimo atto si stabiliva in €. 15.000.00 il canone annuo da corrispondersi in rate annuali anticipate, a decorrere dalla data di stipula della medesima scrittura privata;

- con il provvedimento autorizzativo unico n. 116 del 4/12/2009, rilasciato dal Responsabile dello Sportello Unico per le attività produttive in favore della Vodafone Omnitel N.V., con sede legale in Amsterdam (NL) e sede dell’amministrazione gestionale in Ivrea (TO) alla via Jervis n.13, si abilitava la realizzazione di una stazione radiobase con tecnologia DCS/ UMTS e tratte in ponte radio da ubicarsi nel Comune di Altamura in Via Manzoni, c/o il parcheggio del Palazzetto dello Sport;

-  l’avvio dei lavori presso il sito individuato, a causa dell’ubicazione nei pressi della scuola primaria, della scuola della infanzia, del parco giochi ed altri luoghi di aggregazione giovanile (Centro Sportivo), ha creato fenomeni di tensione sociale tra la popolazione che lamenta rischi potenziali per la salute pubblica;

Preso atto della deliberazione di Giunta Municipale n. 124 del 29.12.2009 recante “Atto di indirizzo al dirigente del III Settore per l’emissione di Ordinanza di sospensione dei lavori autorizzati con provvedimento unico n.116 del 4.12.2009” che dà mandato al dirigente del III Settore di sospendere i lavori e di individuare un sito pubblico su cui delocalizzare l’impianto.

Preso atto, altresì che in data 30.12.09 il Consiglio Comunale di Altamura, valutati i fenomeni di preoccupazione e tensione sociale tra la popolazione, ha approvato all’unanimità un Ordine del Giorno di indirizzo al dirigente del III Settore, così come già disposto dalla Giunta Comunale, a procedere alla immediata sospensione dei lavori in contestazione nelle more dell’individuazione di un altro sito su cui delocalizzare l’impianto, nonché di attivare tutte le procedure per delocalizzare tutte le antenne radio-televisive esistenti nell’abitato;

Ravvisata la necessità di dare tempestiva esecuzione all’indirizzo espresso dall’Amministrazione Comunale al fine di rimuovere lo stato di rischio legato alle elevate tensioni sociali in corso e consentire  di condurre gli accertamenti necessari alla individuazione di siti potenzialmente idonei per la delocalizzazione della stazione radio base;

Constatato che gli indirizzi espressi dall’Amministrazione Comunale al fine di contemperare i diversi interessi in gioco (l’interesse della Vodafone di potenziare i propri impianti e quello della cittadinanza di tutelare la salute pubblica) costituiscono manifestazione della potestà di programmazione e di tutela delle esigenze della popolazione;

Considerato che con delibera di C.C. n. 32 del 30/07/2008, poi confermata con delibera di C.C. n. 8 del 28/01/2009, è stato adottato il Regolamento Comunale sull’installazione di impianti per le telecomunicazioni e radiotelevisione al fine di consentire, prima dell’approvazione definitiva, la massima partecipazione dei soggetti istituzionali, dei gestori degli impianti e delle associazioni al procedimento di formazione dello stesso regolamento;

Ritenuto necessario  acquisire ulteriori e specifici elementi finalizzati a definire l’esatta situazione tecnico-giuridica anche in relazione alle esigenze di partecipazione procedimentale di tutti i soggetti interessati;

VISTO il 3° comma dell’art. 27 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

VISTA la  Legge 7.8.1990 n. 241 e smi

ORDINA

- Alla Società VODAFONE ONMITEL N.V. con sede legale in Amsterdam (NL)  l’immediata sospensione dei lavori di costruzione ed attivazione dell’impianto in in Via Manzoni, c/o il parcheggio del Palazzetto dello Sport, previa messa in sicurezza dell’area di cantiere, con riserva di adozione degli ulteriori provvedimenti necessari a garantire il rispetto degli indirizzi espressi dall’Amministrazione Comunale;

INVITA

- La Società a voler prestare la propria disponibilità a valutare di concerto con i tecnici di questa Amministrazione Comunale l’idoneità di altri siti, fissando  il termine  massimo di 45 gg  dalla ricezione della presente per l’espletamento degli accertamenti necessari alla verifica di utilizzabilità degli altri siti.

COMUNICA

- L’avvio del procedimento di revoca del Provvedimento Autorizzativo Unico n. 116 del 4/12/2009, rilasciato dal Responsabile dello Sportello Unico per le attività produttive in favore della Vodafone Omnitel N.V., per le intervenute ragioni indicate dall’Amministrazione Comunale ed esposte in narrativa, assegnando il termine di 15 giorni per la produzione di memorie e/o documenti.

D I S P O N E

- la notifica del presente provvedimento a Vodafone Omnitel N.V. con sede legale in Amsterdam (NL) con sede legale in Amsterdam (NL) e sede dell’amministrazione gestionale in Ivrea (TO) alla via Jervis n.13,  nella persona dell’ ing. Antonio Agosti;

- l’invio del presente provvedimento, quale comunicazione al Segretario Generale Comunale per gli adempimenti di competenza;

- l’invio al Comando di Polizia Municipale al fine di sorvegliare l’osservanza della presente Ordinanza, procedendo se del caso in via coattiva ai sensi di Legge e aggiornando l’Autorità Giudiziaria in ordine alle determinazioni assunte con il presente provvedimento;

- l’invio  per opportuna conoscenza al Presidente del Consiglio Comunale  al fine di renderlo partecipe degli esiti  delle valutazioni richieste;

Si riserva, altresì di comunicare, entro i successivi 45 giorni dalla data di ricezione della presente Ordinanza, i provvedimenti definitivi che l’Amministrazione Comunale riterrà di adottare.

Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Giovanni Buonamassa – Dirigente del III Settore, presso il quale sarà possibile prendere visione degli atti. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al T.A.R.  nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione,  (Legge 06.12.1971 nr. 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24.11.1971 nr. 1199).

Il dirigente

_______________________

(arch. Giovanni Buonamassa)

Visto: IL SINDACO

Dott Mario Stacca